# Backlog detalhado dividido por jogo

Quatro pacotes independentes para Lívia, Nathan, Cadu e Vitor

Resultado. O trabalho foi reorganizado para que cada integrante seja dono de uma fatia completa. Lívia, Nathan e Cadu conduzem um minigame do spec-init aos testes. Vitor conduz o jogo principal, a Paciência da Turma e a integração. A distribuição considera esforço e complexidade sem exibir uma pontuação numérica de carga.

# Divisão equilibrada

| Pessoa | Pacote principal | Entrega independente |
| --- | --- | --- |
| Lívia | Foco Milimétrico e validação | Spec, implementação, testes, aceite e slides |
| Nathan | Reboot e IA | Steering, spec, implementação, testes e rastreabilidade |
| Cadu | Roleta e persistência | Spec, implementação, testes, localStorage e tech.md |
| Vitor | Jogo principal e integração | Core loop, Paciência, contrato, integração e smoke test |

# Como manter o trabalho independente

Cada minigame possui sua própria pasta, spec, testes e evidências.

Todos usam um contrato comum de iniciar, concluir, falhar e reiniciar.

Vitor desenvolve o fluxo principal com minigames fake e não precisa aguardar os módulos finais.

Os donos dos minigames trabalham com estado e persistência fake até os adapters reais estarem disponíveis.

Nenhum integrante altera a lógica interna do pacote de outro; correções são solicitadas ao dono.

Revisões são assíncronas e somente mudanças no contrato comum exigem concordância do grupo.

# Contrato que deve ser fechado na última aula

| Parte | Contrato | Regra |
| --- | --- | --- |
| Entrada | start(config, services) | Configuração do jogo e adapters de estado, áudio e persistência |
| Sucesso | complete(result) | Pontuação, tempo usado, alterações de paciência e evidências |
| Falha | fail(reason) | Motivo padronizado e possibilidade de reinício |
| Reinício | reset() | Limpa apenas o estado interno do minigame |
| Saída | dispose() | Remove listeners, timers e efeitos antes de voltar ao core |

# Roteiro da última aula

| Tempo | Atividade |
| --- | --- |
| 15 min | Confirmar os quatro pacotes e o escopo do marco. |
| 20 min | Fechar o contrato comum e um payload de exemplo. |
| 15 min | Criar as pastas exclusivas e fixtures de cada pacote. |
| 20 min | Executar core fake e um minigame fake pelo contrato. |
| 15 min | Confirmar entregas, critérios de aceite e forma de evidência. |
| 5 min | Registrar dúvidas não bloqueantes e encerrar a divisão. |

# Arquivos exclusivos

| Pessoa | Área de trabalho |
| --- | --- |
| Lívia | specs/foco, src/minigames/foco, tests/foco, docs/qa, slides |
| Nathan | steering, agents, skills, specs/reboot, src/minigames/reboot, tests/reboot |
| Cadu | specs/roleta, src/minigames/roleta, tests/roleta, src/storage |
| Vitor | src/core, src/screens, src/state, specs/paciencia, tests/smoke |

# Pacote de Lívia

Áreas: Foco Milimétrico, Validação. As tarefas foram agrupadas para que o pacote possa ser executado de forma independente.

## Foco Milimétrico

### FOC-01  Criar o spec-init do Foco Milimétrico

Pacote: Foco Milimétrico    Carga: Baixa    Complexidade: Baixa

Abrir a spec do minigame e registrar objetivo, escopo e referências.

Entrega: Spec inicial do Foco.

Critério de aceite: Escopo e resultado esperado estão explícitos.

### FOC-02  Escrever os requirements do Foco Milimétrico

Pacote: Foco Milimétrico    Carga: Média    Complexidade: Média

Definir controle, faixa de foco, overshoot, vibração, sucesso, falha, reinício e acessibilidade.

Entrega: requirements.md do Foco.

Critério de aceite: Todos os comportamentos são observáveis e testáveis.

### FOC-03  Criar o design do Foco Milimétrico

Pacote: Foco Milimétrico    Carga: Média    Complexidade: Alta

Definir estado interno, controles, feedback visual, parâmetros configuráveis e integração pelo contrato comum.

Entrega: design.md do Foco.

Critério de aceite: O design não depende de implementação interna de outro minigame.

### FOC-04  Gerar as spec-tasks do Foco Milimétrico

Pacote: Foco Milimétrico    Carga: Baixa    Complexidade: Baixa

Quebrar a implementação em passos curtos e verificáveis.

Entrega: tasks.md do Foco.

Critério de aceite: Cada tarefa possui saída e critério de aceite.

### FOC-05  Implementar o Foco Milimétrico

Pacote: Foco Milimétrico    Carga: Média    Complexidade: Média

Implementar o minigame de acordo com a própria spec usando o adapter comum.

Entrega: Módulo executável do Foco.

Critério de aceite: Roda isoladamente e emite sucesso, falha e reinício pelo contrato.

### FOC-06  Testar o Foco e registrar evidências

Pacote: Foco Milimétrico    Carga: Média    Complexidade: Média

Executar os cenários da spec e registrar evidências de funcionamento e acessibilidade.

Entrega: Checklist e evidências do Foco.

Critério de aceite: Todos os requisitos têm resultado registrado.

## Validação

### VAL-01  Montar os slides do problema, aplicação e abordagem cc-sdd

Pacote: Validação    Carga: Alta    Complexidade: Média

Preparar a apresentação usando conteúdo e evidências produzidos pelos quatro pacotes.

Entrega: Apresentação e roteiro.

Critério de aceite: A apresentação explica problema, solução, divisão e resultado.

### VAL-02  Executar o teste final de aceite do fluxo completo

Pacote: Validação    Carga: Média    Complexidade: Média

Validar o build integrado contra os critérios dos três minigames e do core.

Entrega: Relatório final de aceite.

Critério de aceite: Falhas estão registradas com responsável e severidade.

# Pacote de Nathan

Áreas: IA e steering, Reboot de 10 Segundos. As tarefas foram agrupadas para que o pacote possa ser executado de forma independente.

## IA e steering

### H-02  Organizar as pastas de IA, incluindo specs, skills e arquivos Markdown

Pacote: IA e steering    Carga: Média    Complexidade: Média

Preparar a estrutura de arquivos que receberá steering, specs, skills e evidências.

Entrega: Estrutura de IA versionada.

Critério de aceite: Os arquivos têm destino e convenção de nomes claros.

### IA-01  Rodar o steering usando o contexto do projeto

Pacote: IA e steering    Carga: Média    Complexidade: Média

Gerar os documentos de steering que orientarão agentes e specs.

Entrega: Steering gerado e versionado.

Critério de aceite: As decisões do projeto estão refletidas sem instruções contraditórias.

### IA-02  Revisar e fechar os arquivos de steering

Pacote: IA e steering    Carga: Baixa    Complexidade: Média

Resolver apenas dúvidas que afetem os pacotes atuais e registrar pendências não bloqueantes.

Entrega: Steering aprovado para o marco.

Critério de aceite: Os quatro integrantes conseguem trabalhar com a mesma base.

## Reboot de 10 Segundos

### REB-01  Criar o spec-init do Reboot de 10 Segundos

Pacote: Reboot de 10 Segundos    Carga: Baixa    Complexidade: Baixa

Abrir a spec e delimitar objetivo, sinais indiretos e resultado.

Entrega: Spec inicial do Reboot.

Critério de aceite: Escopo e integrações estão identificados.

### REB-02  Escrever os requirements do Reboot

Pacote: Reboot de 10 Segundos    Carga: Média    Complexidade: Média

Definir segurar, soltar, tolerância, pistas, distrações, sucesso, falhas e acessibilidade.

Entrega: requirements.md do Reboot.

Critério de aceite: Cenários cedo, correto e tarde estão definidos.

### REB-03  Criar o design do Reboot

Pacote: Reboot de 10 Segundos    Carga: Média    Complexidade: Alta

Definir cronologia, sinais, estado interno e eventos do contrato comum.

Entrega: design.md do Reboot.

Critério de aceite: A lógica pode ser testada isoladamente e os parâmetros são configuráveis.

### REB-04  Gerar as spec-tasks do Reboot

Pacote: Reboot de 10 Segundos    Carga: Baixa    Complexidade: Baixa

Quebrar implementação, feedback e testes em tarefas independentes.

Entrega: tasks.md do Reboot.

Critério de aceite: Nenhuma tarefa depende do código interno da Roleta.

### REB-05  Implementar o Reboot

Pacote: Reboot de 10 Segundos    Carga: Média    Complexidade: Média

Construir o minigame no harness isolado e integrar pelo adapter.

Entrega: Módulo executável do Reboot.

Critério de aceite: Emite resultado padronizado e respeita configurações de acessibilidade.

### REB-06  Testar o Reboot e registrar evidências

Pacote: Reboot de 10 Segundos    Carga: Média    Complexidade: Média

Validar temporização, pistas, distrações, falhas e reinício.

Entrega: Checklist e evidências do Reboot.

Critério de aceite: Todos os requisitos têm evidência.

## IA e steering

### IA-03  Definir a convenção de commits ligada às specs

Pacote: IA e steering    Carga: Baixa    Complexidade: Baixa

Criar um padrão curto que relacione commit, pacote e tarefa.

Entrega: Convenção com exemplos.

Critério de aceite: É possível rastrear cada mudança até uma tarefa.

# Pacote de Cadu

Áreas: Roleta do Input, Persistência, IA e steering. As tarefas foram agrupadas para que o pacote possa ser executado de forma independente.

## Roleta do Input

### ROL-01  Criar o spec-init da Roleta do Input

Pacote: Roleta do Input    Carga: Baixa    Complexidade: Baixa

Abrir a spec e delimitar pista, entrada correta, dificuldade e resultado.

Entrega: Spec inicial da Roleta.

Critério de aceite: Escopo e dependências estão explícitos.

### ROL-02  Escrever os requirements da Roleta

Pacote: Roleta do Input    Carga: Média    Complexidade: Média

Definir entradas, zona correta, aceleração por erro, paciência, sucesso e acessibilidade.

Entrega: requirements.md da Roleta.

Critério de aceite: O jogo não depende somente de cor e os erros têm feedback.

### ROL-03  Criar o design da Roleta

Pacote: Roleta do Input    Carga: Média    Complexidade: Alta

Definir estado interno, dados de configuração, input e eventos do contrato comum.

Entrega: design.md da Roleta.

Critério de aceite: O minigame roda com fixture e sem acesso direto ao core.

### ROL-04  Gerar as spec-tasks da Roleta

Pacote: Roleta do Input    Carga: Baixa    Complexidade: Baixa

Quebrar mecânica, feedback, dificuldade e testes em tarefas verificáveis.

Entrega: tasks.md da Roleta.

Critério de aceite: Cada tarefa tem saída clara.

### ROL-05  Implementar a Roleta do Input

Pacote: Roleta do Input    Carga: Média    Complexidade: Média

Construir o minigame no harness isolado e integrar pelo adapter.

Entrega: Módulo executável da Roleta.

Critério de aceite: Sucesso, erro, aceleração e reinício funcionam.

### ROL-06  Testar a Roleta e registrar evidências

Pacote: Roleta do Input    Carga: Média    Complexidade: Média

Validar dificuldade, feedback, paciência e acessibilidade.

Entrega: Checklist e evidências da Roleta.

Critério de aceite: Todos os requisitos têm evidência.

## Persistência

### PER-01  Criar a spec de persistência via localStorage

Pacote: Persistência    Carga: Média    Complexidade: Alta

Definir chaves, versão, valores padrão, corrupção e melhor pontuação.

Entrega: Spec completa de persistência.

Critério de aceite: Primeira execução e dados inválidos estão cobertos.

### PER-02  Implementar a persistência via localStorage

Pacote: Persistência    Carga: Média    Complexidade: Média

Criar um adapter isolado para configurações e progresso.

Entrega: Módulo de persistência testado.

Critério de aceite: Consumidores não acessam localStorage diretamente.

## IA e steering

### IA-04  Gerar o steering tech.md

Pacote: IA e steering    Carga: Baixa    Complexidade: Baixa

Registrar stack, persistência, execução e testes.

Entrega: tech.md.

Critério de aceite: As decisões técnicas usadas pelos pacotes estão registradas.

# Pacote de Vitor

Áreas: Fundação, Jogo principal, Paciência da Turma, Integração. As tarefas foram agrupadas para que o pacote possa ser executado de forma independente.

## Fundação

### H-03  Criar o projeto e a estrutura executável inicial

Pacote: Fundação    Carga: Média    Complexidade: Baixa

Inicializar o projeto e garantir que todos consigam executá-lo.

Entrega: Projeto inicial funcionando.

Critério de aceite: Execução reproduzível a partir do repositório.

### COR-01  Instalar o cc-sdd e gerar AGENTS.md, CLAUDE.md e a pasta .kiro

Pacote: Fundação    Carga: Baixa    Complexidade: Baixa

Preparar a infraestrutura de especificação no repositório.

Entrega: Estrutura cc-sdd funcionando.

Critério de aceite: Os comandos necessários são reproduzíveis.

### COR-02  Gerar o steering structure.md

Pacote: Fundação    Carga: Baixa    Complexidade: Baixa

Definir pastas exclusivas para core, telas, persistência e minigames.

Entrega: structure.md.

Critério de aceite: Cada integrante conhece sua área e os limites de alteração.

## Jogo principal

### COR-03  Implementar o core loop e o Modo Conserto

Pacote: Jogo principal    Carga: Alta    Complexidade: Média

Criar a navegação até a sala, entrada no modo de conserto e transições do fluxo principal.

Entrega: Core loop executável com minigame fake.

Critério de aceite: O fluxo chega ao minigame e recebe um resultado sem depender dos módulos finais.

## Paciência da Turma

### PAC-01  Criar a spec da Paciência da Turma

Pacote: Paciência da Turma    Carga: Média    Complexidade: Alta

Definir valor inicial, eventos, limites, feedback e condição de derrota.

Entrega: Spec completa da Paciência.

Critério de aceite: Todos os deltas e comportamentos de limite estão definidos.

### PAC-02  Implementar o medidor e a condição de derrota

Pacote: Paciência da Turma    Carga: Média    Complexidade: Alta

Implementar a regra como estado global consumido pelos minigames via eventos.

Entrega: Módulo de Paciência testado.

Critério de aceite: Os minigames não acessam detalhes internos do estado.

## Integração

### INT-01  Integrar Foco, Reboot e Roleta pelo contrato comum

Pacote: Integração    Carga: Alta    Complexidade: Alta

Substituir os mocks pelos três módulos sem modificar a lógica interna de cada um.

Entrega: Build integrado.

Critério de aceite: Os três jogos iniciam, terminam e reiniciam pelo mesmo contrato.

## Fundação

### COR-04  Documentar o contrato comum dos minigames

Pacote: Fundação    Carga: Média    Complexidade: Média

Registrar iniciar, sucesso, falha, reinício, eventos globais e payload de resultado definidos na aula.

Entrega: Contrato comum versionado.

Critério de aceite: Os três módulos conseguem ser desenvolvidos com mocks.

# Ordem de integração

Vitor entrega o core com minigame fake e publica o contrato comum.

Lívia, Nathan e Cadu desenvolvem e testam seus módulos isoladamente.

Cada dono entrega módulo, spec, testes e evidências no mesmo pacote.

Vitor substitui os fakes pelos módulos sem editar a lógica interna deles.

Lívia executa o aceite do fluxo completo e registra defeitos para o respectivo dono.

# Dependências permitidas

| Pacote | Pode depender de | Não deve depender de |
| --- | --- | --- |
| Foco | Contrato comum e tokens provisórios | Não depende de Reboot, Roleta ou core final |
| Reboot | Contrato comum e configuração fake | Não importa código da Roleta; comunica encadeamento por evento |
| Roleta | Contrato comum e adapter fake de Paciência | Não acessa localStorage diretamente |
| Core | Contrato comum e payloads de exemplo | Usa mocks até cada módulo ser entregue |
| Persistência | Schema próprio | Exposta por adapter e testada sem telas |
| Paciência | Eventos padronizados | Minigames apenas emitem deltas |

# Critérios globais de pronto

Spec, implementação e testes pertencem ao mesmo dono.

O módulo executa isoladamente com fixtures e também pelo adapter comum.

Sucesso, falha e reinício possuem evidência.

Acessibilidade e feedback de erro foram testados.

A integração não exige mudanças no código interno de outro pacote.

O status e a evidência estão registrados no documento de gestão.

# Rastreabilidade com o documento atual

| Demanda de origem | Novos IDs | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Specs de Roleta | ROL-01 a ROL-04 | Cadu |
| Specs de Foco | FOC-01 a FOC-04 | Lívia |
| Specs de Reboot | REB-01 a REB-04 | Nathan |
| Implementar os três minigames | FOC-05, REB-05 e ROL-05 | Dono do jogo |
| Testar minigames | FOC-06, REB-06 e ROL-06 | Dono do jogo |
| Persistência | PER-01 e PER-02 | Cadu |
| Paciência da Turma | PAC-01 e PAC-02 | Vitor |
| Core loop | COR-03 | Vitor |
| Steering | IA-01, IA-02 e IA-04 | Nathan e Cadu, por arquivos distintos |
| Slides e aceite | VAL-01 e VAL-02 | Lívia |